CRM Comercial — Arquitetura e Plano de Implantação

Documento técnico para implementação via Claude Code

# 1. Arquitetura Geral da Aplicação

A aplicação segue uma arquitetura em camadas clara, com separação de responsabilidades e acoplamento mínimo entre camadas. Cada camada se comunica apenas com a camada imediatamente adjacente — nunca saltando níveis.

## 1.1 Visão de Camadas

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│            CAMADA DE APRESENTAÇÃO                   │

│  Next.js 14 App Router + Tailwind + shadcn/ui       │

│  PWA (next-pwa) — responsivo mobile-first           │

├─────────────────────────────────────────────────────┤

│              CAMADA DE API                          │

│  tRPC (interno) + REST/OpenAPI 3.0 (externo)        │

│  Middleware: auth (Clerk), tenant, rate limit       │

├─────────────────────────────────────────────────────┤

│           CAMADA DE APLICAÇÃO                       │

│  Casos de uso / serviços de domínio                 │

│  Orquestração: pipeline, alertas, aprovações, IA    │

├─────────────────────────────────────────────────────┤

│             CAMADA DE DOMÍNIO                       │

│  Entidades, repositórios, regras de negócio         │

│  Validação Zod — contratos de dados                 │

├─────────────────────────────────────────────────────┤

│          CAMADA DE INFRAESTRUTURA                   │

│  PostgreSQL + Prisma (Neon)  │  S3 / Object Storage │

│  Resend (email)              │  BullMQ / Redis(jobs)│

│  Clerk (auth)                │  Stripe (billing)    │

│  AI providers (masked)       │  Cloudflare (WAF/CDN)│

└─────────────────────────────────────────────────────┘

CORTE TRANSVERSAL

Logging estruturado │ Audit log imutável │ RBAC

Observabilidade     │ Circuit breakers   │ Secrets

## 1.2 Stack Técnico Definitivo

Frontend / BFF:

• Next.js 14 (App Router) — SSR e RSC para performance inicial, CSR para interatividade

• Tailwind CSS + shadcn/ui — componentes acessíveis, mobile-first, sem CSS custom

• Zustand — state management leve para estado global do cliente

• React Query (TanStack Query) — cache e sincronização de dados do servidor

• next-pwa (Serwist) — service worker, push notifications, offline cache

API e Backend:

• tRPC — API type-safe interna Next.js ↔ frontend; procedures organizadas por módulo

• REST + OpenAPI 3.0 — endpoints versionados /api/v1/ para integrações externas; documentação Swagger UI embutida

• Zod — validação de schemas compartilhada entre client e server

• BullMQ + Redis — filas de jobs assíncronos: envio de e-mail, processamento de IA, importação de dados, cron de alertas

Banco de Dados:

• PostgreSQL (Neon serverless) — free tier para MVP, escala sem migração

• Prisma ORM — schema-first, migrations versionadas, type safety completa

• Row Level Security (RLS) PostgreSQL — isolamento de tenant reforçado a nível de banco

• pgvector — extensão para vector search (busca semântica no histórico de comunicações)

Autenticação e Acesso:

• Clerk — Google OAuth, Microsoft OAuth, magic link, email+senha, TOTP 2FA, audit log de sessões

• RBAC customizado — middleware Next.js valida perfil + tenant em cada request

Serviços de Suporte:

• Resend — e-mail transacional (alertas, notificações, magic links)

• AWS S3 / Cloudflare R2 / GCS — storage de documentos e templates

• Stripe — billing SaaS: planos, trials, cobranças recorrentes, portal do cliente

• Cloudflare — WAF, CDN, DDoS protection, rate limiting na borda

• Unleash (self-hosted) — feature flags por plano de licença

IA e Machine Learning:

• Anthropic SDK — Claude Haiku (resumos, extração rápida), Claude Sonnet (análise complexa, comparação de versões)

• Perplexity API — benchmarks de mercado (fallbacks: Gemini API, OpenAI Web Search)

• pgvector — embeddings locais para busca semântica (modelo: text-embedding-3-small via OpenAI ou alternativa open-source)

Observabilidade e Infra:

• Docker + Docker Compose — desenvolvimento local e CI

• Helm chart — distribuição Kubernetes para cloud marketplaces

• GitHub Actions — CI/CD pipeline completo

• Sentry — error tracking e performance monitoring

• Axiom ou Logtail — logs estruturados em produção

## 1.3 Fluxo de uma Requisição Típica

Browser/PWA  →  Cloudflare (WAF + Rate Limit)

→  Next.js Edge Middleware (auth Clerk + tenant_id)

→  tRPC Router (validação Zod + RBAC)

→  Service Layer (regra de negócio)

→  Prisma + RLS (query com tenant_id obrigatório)

→  Neon PostgreSQL

←  Response (serializado + cache headers)

Jobs assíncronos (alertas, IA, email): Service → BullMQ → Redis → Worker → Resend / AI Provider (via Data Masking Layer)

# 2. Banco de Dados — Estratégia Free-to-Scale

## 2.1 Neon PostgreSQL como Plataforma Base

Neon é PostgreSQL serverless nativo, com free tier generoso e caminho de upgrade sem migração de dados ou mudança de driver. É a escolha ideal para iniciar com custo zero e crescer sem reescrever infraestrutura.

Free tier Neon:

• 512 MB de storage — suficiente para MVP com dados reais de múltiplos tenants

• Compute autoescalável — hiberna quando inativo (zero custo em desenvolvimento)

• Branching de banco: cada branch é um clone point-in-time — usado para ambientes de teste e staging isolados sem custo adicional

• PostgreSQL 15+ com suporte nativo a pgvector e RLS

Roadmap de evolução de banco:

• MVP (0-500 usuários): Neon Free → Neon Launch (US$ 19/mês, 10 GB storage)

• Crescimento (500-5.000 usuários): Neon Scale (US$ 69/mês) ou Supabase Pro

• Enterprise (5.000+ usuários): AWS RDS PostgreSQL Multi-AZ, GCP Cloud SQL com réplicas de leitura, ou OCI Autonomous Database

A troca de plataforma exige apenas mudança de connection string — Prisma e o código da aplicação não mudam.

## 2.2 Estratégia de Multi-tenancy no Banco

Abordagem: Schema compartilhado com tenant_id + Row Level Security (RLS)

• Todas as tabelas possuem coluna tenant_id (UUID) como chave de isolamento

• Políticas RLS no PostgreSQL garantem que nenhuma query retorne linhas de outro tenant — mesmo que a aplicação esqueça o filtro

• Middleware Prisma adiciona cláusula WHERE tenant_id = ? automaticamente em todas as queries via extensão Prisma Middleware

• Testes de isolamento automatizados: usuário de tenant A tenta acessar dados de tenant B — esperado: zero resultados ou erro 403

Alternativa para enterprise: schema separado por tenant (maior isolamento, maior complexidade operacional) — disponível como opção configurável no onboarding.

## 2.3 Schema de Entidades Principais

tenants              (id, name, slug, plan, created_at)

users                (id, tenant_id, clerk_user_id, role, ...)

companies            (id, tenant_id, type, name, cnpj, country, ...)

contacts             (id, tenant_id, company_id, email [unique], ...)

important_dates      (id, tenant_id, entity_type, entity_id, date, ...)

opportunities        (id, tenant_id, stage, company_id, owner_id, ...)

opportunity_team     (opportunity_id, user_id)

activities           (id, tenant_id, opportunity_id, type, ...)

tasks                (id, tenant_id, opportunity_id, due_date, ...)

proposals            (id, tenant_id, opportunity_id, version, ...)

approvals            (id, tenant_id, proposal_id, status, ...)

contracts            (id, tenant_id, opportunity_id, status, ...)

partners             (id, tenant_id, company_id, commission_pct, ...)

documents            (id, tenant_id, entity_type, entity_id, ...)

ai_usage_logs        (id, tenant_id, provider, tokens_in, tokens_out, ...)

audit_logs           (id, tenant_id, user_id, action, table_name, ...)

alert_logs           (id, tenant_id, type, entity_id, sent_at, ...)

embeddings           (id, tenant_id, entity_id, vector [pgvector], ...)

tenant_settings      (id, tenant_id, theme_config [JSONB], powered_by, updated_at, ...)

Todas as tabelas: created_at, updated_at, created_by, updated_by, deleted_at (soft delete).

# 3. Ambientes, CI/CD e Branching Strategy

## 3.1 Ambientes

Development (local):

• Docker Compose: Next.js app + PostgreSQL local + Redis

• Neon branch "dev" para compartilhamento entre devs sem conflito

• Variáveis .env.local — nunca commitadas

Staging:

• Deploy automático a cada merge na branch main

• Neon branch "staging" — clone do schema de produção, dados de teste

• Clerk ambiente de staging (credenciais separadas)

• Smoke tests E2E automáticos pós-deploy

Production:

• Deploy manual com aprovação (GitHub Environments)

• Neon main branch — dados reais

• Cloudflare na frente — WAF ativo

• Rollback automático se health check falhar em 5 minutos

## 3.2 Pipeline CI/CD — GitHub Actions

Trigger: push / pull request

Job 1 — Quality Gate:

├─ lint (ESLint + Prettier)

├─ type-check (tsc --noEmit)

├─ unit tests (Vitest)

└─ security scan (Semgrep SAST)

Job 2 — Build:

├─ next build

└─ docker build + push (GHCR)

Job 3 — Integration Tests (branch staging):

├─ migrate Neon staging branch

├─ seed test data

└─ integration tests (Supertest)

Job 4 — E2E Tests (branch staging):

└─ Playwright critical flows

Job 5 — Deploy (main → staging / tag → prod):

├─ migrate banco

├─ deploy Vercel / ECS / Cloud Run

└─ smoke tests + rollback automático

## 3.3 Branching Strategy

• main — branch de produção protegida; merge apenas via PR aprovado

• develop — integração contínua; CI roda a cada push

• feature/xxx — branch por funcionalidade; vive no máximo 1 sprint

• fix/xxx — hotfix direto para main com PR emergencial

• Neon branches: uma branch de banco por feature branch — descartada no merge

# 4. Plano de Sprints

Cada sprint tem duração de 1-2 semanas. A definição de "done" para qualquer sprint inclui: código em produção (staging), testes passando, sem regressões, documentação de API atualizada.

MVP funcional para uso interno: Sprints 0 a 9 (~16 semanas). Produto pronto para comercialização: Sprints 0 a 14 (~21 semanas).

## Sprint 0 — Foundation (Semana 1)

Objetivo: Base técnica completa antes de escrever qualquer feature.

• Repositório GitHub com monorepo Next.js

• CLAUDE.md com stack, convenções e regras de negócio críticas

• Docker + docker-compose (app + postgres local + redis)

• Schema Prisma completo: todas as entidades do domínio com relacionamentos, índices e RLS

• Middleware de multi-tenancy: extração de tenant_id do JWT Clerk em todo request

• Middleware RBAC: verificação de perfil de acesso em rotas protegidas

• Pipeline CI/CD GitHub Actions: lint + type-check + test + build

• Ambientes configurados: dev (local), staging (Neon branch), prod (Neon main)

• Health check endpoint + Sentry configurado

Critério de aceite: aplicação buildando e deployando no staging com schema migrado e health check verde.

## Sprint 1 — Autenticação e Cadastros Base (Semanas 2-3)

Objetivo: Sistema funcional de login e cadastros fundamentais.

• Clerk: Google OAuth, Microsoft OAuth, magic link, email+senha, TOTP 2FA

• Super Admin: onboarding de novo tenant (Empresa Vendedora), configurações iniciais

• Cadastro de Empresa (cliente, parceiro, fornecedor) com todos os campos: País, Estado, Cidade, Território, Segmento

• Cadastro de Contato com e-mail obrigatório único, datas importantes e auto-cadastramento via link público

• Cadastro de Produto/Serviço com margem mínima

• Cadastro de Usuário com perfis (Admin, Diretor, Gestor, Analista, Parceiro)

• Território e Segmento configuráveis pelo Admin do tenant

• Log de acessos (IP, device, método, timestamp) por usuário

Critério de aceite: login com Google/Microsoft funcional, TOTP 2FA configurável, CRUD completo de cadastros com isolamento de tenant verificado.

## Sprint 2 — Pipeline Comercial (Semanas 4-5)

Objetivo: Pipeline end-to-end com os 7 estágios funcionando.

• Kanban visual dos 7 estágios: Prospect → Lead → Oportunidade → Proposta → Negociação → Aceite → Contrato

• CRUD completo de oportunidades com todos os campos por estágio

• Movimentação entre estágios com validação de campos obrigatórios antes de avançar

• Cancelamento com motivo e soft delete em todos os estágios

• Seleção de parceiro via cadastro real (não texto livre) com fluxo de aprovação de engajamento

• Conceito de equipe por oportunidade: responsável principal + membros

• NDA e Termo de Responsabilidade Individual no estágio Contrato

• Dados de faturamento (valores e datas de parcelas) no Contrato

Critério de aceite: oportunidade criada em Prospect percorre todos os estágios até Contrato com todos os campos salvos e histórico preservado.

## Sprint 3 — Sistema de Alertas (Semana 6)

Objetivo: Notificações proativas para datas de relacionamento e pipeline.

• Datas importantes em empresas e contatos com flag Alerta Ativo/Inativo

• Datas previstas no pipeline por estágio com flag de alerta

• Cron job diário (BullMQ) de verificação — antecedência configurável (padrão: 7 e 1 dia)

• Central de alertas no dashboard: seção Relacionamento e seção Pipeline

• Disparo de e-mail simultâneo (Resend): responsável pela oportunidade + Central de CRM do tenant

• Campo de e-mails de gestores para alertas de renovação de contrato

Critério de aceite: data de relacionamento com alerta ativo gera e-mail ao responsável 7 dias antes; alerta aparece no dashboard.

## Sprint 4 — Atividades, Tarefas e IA Básica (Semanas 7-8)

Objetivo: Módulo de produtividade com IA integrada para resumo de comunicações.

• Linha do tempo de atividades por oportunidade (manual e gerada pelo sistema)

• Receptor de comunicações: usuário cola texto (e-mail ou WhatsApp) → Claude Haiku gera resumo estruturado em 4 blocos (temas, ajustes, decisões, próximos passos com datas)

• Resumo editável → confirmação de tarefas e datas → criação automática de tasks

• Gestão de tarefas: criar, atribuir, data de vencimento, status, cobrança por e-mail

• Escalonamento de tarefas atrasadas: sinalização vermelha no dashboard + re-alerta por e-mail + escalonamento para supervisor após X dias

• Configuração de IA por tenant: seleção de provider, modelo, API key

• Medidor de tokens consumidos e custo por tenant (tabela de preços de referência)

Critério de aceite: texto colado gera resumo IA em < 5 segundos; tarefas criadas com datas aparecem no calendário; token usage registrado com custo calculado.

## Sprint 5 — Relatórios, Analytics e Equipe (Semanas 9-10)

Objetivo: Visibilidade completa sobre o ciclo comercial com filtros dinâmicos.

• Estrutura dinâmica de relatórios: seleção múltipla de dimensões e métricas, períodos customizados

• Funil de pipeline por estágio com taxas de conversão

• Performance por responsável com comparativo à média do time (Seção 7.4)

• Parâmetros de conversão editáveis + Claude Haiku para sugerir % baseado em histórico do tenant ou benchmark de mercado (Perplexity)

• Projeção de receita com cenários best/worst/base

• Exportação para Excel (xlsx) e PDF

• Visibilidade por perfil: Gestor vê suas oportunidades + média comparativa; Diretor vê tudo

Critério de aceite: relatório de pipeline filtrando por período + responsável + estágio exporta corretamente; gestor não vê dados de outro gestor.

## Sprint 6 — Comunicações, Busca e Gestão de E-mail (Semana 11)

Objetivo: Centralizar histórico de comunicações com vinculação inteligente por IA.

• Endereço de e-mail único por tenant para recebimento (via webhook de provedores como Postmark Inbound ou Resend Inbound)

• Vinculação automática por IA: e-mail recebido → identifica remetente/destinatário no cadastro → sugere oportunidade vinculada

• Referência manual por código #ID no assunto como alternativa de vinculação garantida

• Busca em linguagem natural no histórico de comunicações: query do usuário → embedding → pgvector cosine search → reranking com Claude Haiku

Critério de aceite: e-mail encaminhado para endereço do tenant aparece vinculado à oportunidade correta; busca por "reunião sobre orçamento de março" retorna resultados relevantes.

## Sprint 7 — Parceiros e Documentos (Semanas 12-13)

Objetivo: Módulos de parceiros e gestão de documentos completos.

• Cadastro de Empresa Parceira com vínculo N:N aprovado à Empresa Vendedora

• Perfil de acesso parceiro: vê apenas oportunidades em que está engajado e aprovado

• Aceite de T&C por oportunidade com registro de data e versão

• Comissão configurável por vínculo Parceiro-Vendedor, herdada automaticamente nas oportunidades

• Visão consolidada de parceiros e relatório de comissões

• Biblioteca de templates: upload de Admin por categoria (institucional, proposta técnica, orçamento, contrato, NDA, Termo de Responsabilidade)

• Documentos por oportunidade com versionamento e log de quem alterou

• Comparador de versões de documentos com resumo gerado por Claude Haiku

Critério de aceite: parceiro logado não vê oportunidades de outros parceiros; template de proposta enviado ao cliente via oportunidade com número de versão incrementado.

## Sprint 8 — Propostas, Aprovações e Contratos (Semanas 14-15)

Objetivo: Fluxo de aprovação de propostas e gestão de contratos ativos.

• Fluxo de aprovação configurável pelo Admin: (a) revisão universal, (b) a partir de margem mínima, (c) a partir de valor de faturamento

• Bloqueio de avanço para Negociação até aprovações registradas

• Versionamento de propostas com comparador IA

• Gestão de contratos ativos: valor, parcelas, datas, recursos, documentos

• Alertas de renovação: 90, 60 e 30 dias (configurável) com e-mails de gestores

• Handoff automático ao formalizar contrato: relatório com CNPJ, valores, datas de parcelas, recursos previstos

• Histórico de relacionamento: reuniões de feedback IA-assistidas + eventos trimestrais para contratos recorrentes

• Renovação de contrato: dispara novo ciclo de pipeline com dados pré-preenchidos

Critério de aceite: proposta abaixo da margem mínima bloqueada até aprovação do diretor; contrato gerado dispara handoff por e-mail a operações e financeiro.

## Sprint 9 — Importação de Dados (Semana 16)

Objetivo: Migração de CRMs existentes por upload de planilha.

• Upload CSV/XLSX com pré-visualização de 10 linhas

• Mapeamento visual de colunas (arrastar coluna do arquivo → campo do CRM)

• Validação automática: campos obrigatórios, formatos (CNPJ, e-mail), duplicatas por CNPJ/e-mail

• Relatório de pré-importação: total válidos, erros por linha com motivo

• Processamento em background via BullMQ com barra de progresso e e-mail de conclusão

• Deduplicação: usuário escolhe ignorar duplicata, atualizar registro existente ou criar novo

• Entidades: Empresas, Contatos, Oportunidades (com histórico), Usuários (Pendente de Ativação)

Critério de aceite: arquivo CSV de 1.000 linhas importado sem timeout; duplicatas sinalizadas corretamente; usuários importados recebem e-mail de ativação.

## Sprint 10 — PWA, Mobile e Performance (Semana 17)

Objetivo: Experiência mobile-first completa com PWA instalável.

• next-pwa (Serwist): manifesto, service worker, ícones, instalação na homescreen iOS e Android

• Push notifications: alertas de pipeline e datas de relacionamento no celular (Web Push API)

• Modo offline parcial: cache de leitura de contatos e oportunidades recentes

• Bottom navigation bar mobile (5 ítens principais)

• Tabelas convertidas para cards empilhados em viewport < 768px

• Audit de Lighthouse: score ≥ 85 em Performance, Accessibility e PWA em mobile — cada módulo auditado antes de dar sprint como done

Critério de aceite: aplicação instalada na homescreen de iPhone e Android; alerta push recebido no celular sem abrir o browser.

Critério de aceite: tenant troca paleta e logo → UI de todos os usuários do tenant reflete o novo tema em até 1h (cache TTL) ou imediatamente após hard refresh; badge "Powered by Venzo" visível em Starter, discreto em Growth, ausente em tenant Enterprise com poweredBy: "hidden"; cor com contraste abaixo de 4.5:1 é rejeitada com mensagem de erro e sugestão de cor alternativa.

- Feature flag (Unleash): tenant_theming_enabled — permite rollout gradual por plano antes do GA

- Auditoria: toda alteração de tema registrada em audit_logs com before/after do theme_config

- Rota tRPC: updateThemeConfig — valida contraste, salva no banco, invalida cache Redis, retorna novo theme_config

- Matriz de personalização por plano: Starter (sem customização), Growth (lista curada de cores e fontes + logo), Enterprise (hex livre + fontes custom + domínio próprio)

- Enterprise: poweredBy: "hidden" — removível pelo Admin; off por padrão

- Growth:  poweredBy: "subtle"  — badge discreto 9px, cinza, rodapé canto direito

- Starter: poweredBy: "visible" — badge proeminente 14px, cor primária, rodapé centro

- "Powered by Venzo" three-state por plano — campo poweredBy no theme_config, enforced server-side (não apenas frontend):

- Preview ao vivo antes de publicar: Admin vê a UI com o novo tema sem afetar sessões ativas de outros usuários

- Validação WCAG AA no backend antes de publicar: contraste mínimo 4.5:1 para texto normal; sugestão automática de sombra mais escura se a cor escolhida reprovar

- UI self-service no painel Admin: seletor de paleta de cores por hex livre (Enterprise) ou lista curada de 8 combinações pré-validadas (Growth); lista de 6 fontes Google Fonts aprovadas; upload de logo para R2/S3 CDN

- Cache Redis com TTL 1h por tenant_id; invalidação imediata ao salvar nova configuração

- CSS custom properties --brand-* injetadas no RootLayout (Next.js Server Component) a partir do theme_config do tenant ativo

- Tabela tenant_settings com coluna theme_config JSONB: { primaryColor, primaryDark, primaryLight, accentColor, fontFamily, logoUrl, poweredBy }

Objetivo: Camada de personalização visual por tenant: paleta de cores, tipografia e logo self-service, com "Powered by Venzo" gerenciado por plano.

Sprint 10.5 — White-Label Theming e Identidade da Plataforma (Semana 17.5)

Objetivo: Camada de personalização visual por tenant: paleta de cores, tipografia e logo self-service, com "Powered by Venzo" gerenciado por plano.

• Tabela tenant_settings com coluna theme_config JSONB: { primaryColor, primaryDark, primaryLight, accentColor, fontFamily, logoUrl, poweredBy }

• CSS custom properties --brand-* injetadas no RootLayout (Next.js Server Component) a partir do theme_config do tenant ativo

• Cache Redis com TTL 1h por tenant_id; invalidação imediata ao salvar nova configuração

• UI self-service no painel Admin: seletor de paleta de cores por hex livre (Enterprise) ou lista curada de 8 combinações pré-validadas (Growth); lista de 6 fontes Google Fonts aprovadas; upload de logo para R2/S3 CDN

• Validação WCAG AA no backend antes de publicar: contraste mínimo 4.5:1 para texto normal; sugestão automática de sombra mais escura se a cor escolhida reprovar

• Preview ao vivo antes de publicar: Admin vê a UI com o novo tema sem afetar sessões ativas de outros usuários

• "Powered by Venzo" three-state por plano — campo poweredBy no theme_config, enforced server-side:

Starter: poweredBy: "visible" — badge proeminente 14px, cor primária, rodapé centro

Growth:  poweredBy: "subtle"  — badge discreto 9px, cinza, rodapé canto direito

Enterprise: poweredBy: "hidden" — removível pelo Admin; off por padrão

• Matriz de personalização por plano: Starter (sem customização), Growth (lista curada de cores e fontes + logo), Enterprise (hex livre + fontes custom + domínio próprio)

• Rota tRPC: updateThemeConfig — valida contraste, salva no banco, invalida cache Redis, retorna novo theme_config

• Auditoria: toda alteração de tema registrada em audit_logs com before/after do theme_config

• Feature flag (Unleash): tenant_theming_enabled — permite rollout gradual por plano antes do GA

Critério de aceite: tenant troca paleta e logo → UI de todos os usuários do tenant reflete o novo tema em até 1h (cache TTL) ou imediatamente após hard refresh; badge "Powered by Venzo" visível em Starter, discreto em Growth, ausente em tenant Enterprise com poweredBy: "hidden"; cor com contraste abaixo de 4.5:1 é rejeitada com mensagem de erro e sugestão de cor alternativa.

## Sprint 11 — Segurança, LGPD e Conformidade (Semana 18)

Objetivo: Conformidade legal completa e hardening de segurança.

• Cloudflare WAF configurado com regras OWASP Top 10

• Rate limiting: 5 tentativas de login / 15min por IP; limites de API por tenant

• Security headers completos via middleware Next.js (HSTS, CSP, X-Frame-Options)

• Cookie banner granular: categorias, aceite por categoria, registro com timestamp e versão

• Política de Privacidade e Termos de Uso com aceite registrado por versão (Marco Civil)

• Workflows LGPD: exportar dados pessoais (JSON/CSV), anonimizar/eliminar mediante solicitação formal

• Formulário de solicitação de direitos do titular com rastreamento de prazo (15 dias ANPD)

• Logs de conexão imutáveis (1 ano) e logs de aplicação (6 meses) em storage separado

• Dependency scan (Dependabot) integrado ao CI

Critério de aceite: scan OWASP ZAP sem vulnerabilidades críticas ou altas; solicitação de eliminação LGPD anonimiza dados em < 24h.

## Sprint 12 — API Pública e Billing (Semanas 19-20)

Objetivo: Produto pronto para integrações externas e comercialização.

• REST API pública com OpenAPI 3.0: endpoints /api/v1/ para empresas, contatos, oportunidades, webhooks

• API Keys por tenant: geração, rotação e revogação pelo Admin; autenticação via Bearer token

• Rate limiting da API pública por plano de licença

• Swagger UI embutido em /api/docs

• Webhooks para eventos: nova oportunidade, mudança de estágio, contrato assinado, alerta disparado

• Stripe: planos (Starter, Pro, Enterprise), trials de 14 dias, cobranças recorrentes mensais/anuais

• Feature flags (Unleash): funcionalidades habilitadas por plano (IA desabilitada no Starter, etc.)

• Portal do cliente Stripe para autogestão de assinatura

• Onboarding flow completo: cadastro → trial → configuração do tenant → primeiro usuário

• Docker release image + Helm chart para distribuição em cloud marketplaces

Critério de aceite: integração via API Key cria uma oportunidade e recebe webhook de confirmação; upgrade de plano no Stripe habilita feature flag de IA imediatamente.

# 5. Pontos de Fragilidade e Riscos

## 5.1 Riscos Técnicos

RISCO CRÍTICO — Vazamento de dados entre tenants:

• Cenário: query Prisma sem filtro tenant_id retorna dados de outro tenant

• Probabilidade: Média | Impacto: Crítico

• Mitigação: RLS no PostgreSQL como segunda linha de defesa; middleware Prisma injeta tenant_id em toda query; testes automatizados de isolamento em cada sprint; revisão de código obrigatória para toda query de banco

RISCO ALTO — PII enviado para providers de IA:

• Cenário: texto com nome, e-mail ou CNPJ de cliente enviado diretamente ao Claude/Perplexity

• Probabilidade: Alta (sem controles) | Impacto: Alto (LGPD + reputacional)

• Mitigação: Data Masking Layer obrigatório — todo texto passa por anonimização antes de chegar ao provider de IA (ver Seção 7)

RISCO ALTO — Vendor lock-in em Clerk:

• Cenário: Clerk descontinua plano ou aumenta preço significativamente

• Probabilidade: Baixa | Impacto: Alto

• Mitigação: abstraction layer (AuthService interface) que isola Clerk do restante do código; Clerk pode ser substituído por Auth.js sem mudar lógica de negócio

RISCO MÉDIO — Explosão de custo de tokens IA:

• Cenário: tenant usa IA intensivamente sem limite; fatura de AI provider ultrapassa receita

• Probabilidade: Média | Impacto: Alto

• Mitigação: medidor de tokens por tenant (Seção 10); limite mensal configurável com bloqueio suave; alertas de consumo ao Admin; custo repassado como variável ao tenant

RISCO MÉDIO — Neon free tier esgotado:

• Cenário: 512 MB de storage atingido antes do upgrade planejado

• Probabilidade: Média | Impacto: Médio (downtime parcial)

• Mitigação: monitor de storage com alerta em 70% e 90%; upgrade automático no pipeline de deploy se threshold atingido

RISCO MÉDIO — N+1 queries degradando performance:

• Cenário: listagem de oportunidades dispara uma query por oportunidade para buscar empresa e contato

• Probabilidade: Alta (comum com Prisma sem atenção) | Impacto: Médio

• Mitigação: Prisma query logging em desenvolvimento; obrigatoriedade de include explícito em code review; testes de performance por módulo (k6)

RISCO MÉDIO — Upload de arquivo malicioso:

• Cenário: usuário sobe arquivo com malware disfarçado de PDF

• Probabilidade: Baixa | Impacto: Alto

• Mitigação: validação de MIME real no servidor (não extensão); limite de tamanho; scan de conteúdo antes de mover para storage final; arquivos em bucket privado com URLs assinadas de tempo limitado

## 5.2 Riscos de Conformidade

RISCO CRÍTICO — LGPD sem DPO identificado:

• Multa ANPD: até 2% do faturamento nacional, limitado a R$ 50 milhões por infração

• Mitigação: DPO identificado na Política de Privacidade antes do go-live; canal de atendimento ao titular operacional

RISCO ALTO — Logs de conexão não retidos pelo Marco Civil:

• Obrigação: 1 ano de logs de conexão (IP, data/hora, duração)

• Mitigação: storage imutável de logs desde Sprint 0; não deletar logs mesmo em solicitação de eliminação LGPD

RISCO MÉDIO — Cookies sem consentimento adequado:

• Mitigação: banner implementado no Sprint 11 antes do go-live público; analytics desativados até consentimento

## 5.3 Riscos de Negócio

• Dependência de Stripe: se Stripe sair do Brasil ou mudar precificação — mitigação: abstraction layer de billing (BillingService interface)

• Provider de IA indisponível: Claude API fora do ar impede resumos e comparações — mitigação: circuit breaker com fallback gracioso (funcionalidades de IA desabilitadas com mensagem ao usuário; Claude Haiku → Claude Sonnet → modo manual)

• Perda de dados por falha de backup: mitigação: Neon backups automáticos + backup adicional exportado para S3 diariamente; teste de restauração mensal documentado

# 6. Estratégia de Testes

Pirâmide de testes: 70% unitários (rápidos, isolados), 20% integração (banco real, API real), 10% E2E (fluxos críticos). Cobertura mínima: 80% das linhas de código de domínio.

## 6.1 Testes Unitários — Vitest

• Framework: Vitest (compatível com Next.js, mais rápido que Jest)

• Escopo: funções puras de domínio (cálculo de margem, validação de estágio, formatação de alerta, lógica de deduplicação)

• Mocks: providers de IA, Resend, Stripe — nunca chamar APIs externas em testes unitários

• Cobertura mínima: 80% das funções de domínio e serviços

• Executados: a cada commit (< 30 segundos)

## 6.2 Testes de Integração — Supertest + Prisma Test Client

• Framework: Supertest para testes de API; Prisma com banco de teste real (Neon branch isolada)

• Escopo: endpoints tRPC e REST, queries de banco com RLS ativo, jobs BullMQ

• Banco de teste: Neon branch temporária criada no início da suite, destruída ao final

• Seed: massa de dados gerada por script (ver Seção 6.5) carregada antes de cada suite

• Testes obrigatórios de isolamento de tenant: usuário de tenant A acessa endpoint com ID de tenant B → espera 403

• Executados: a cada PR, em paralelo com testes unitários (< 3 minutos)

## 6.3 Testes E2E — Playwright

• Framework: Playwright (multi-browser: Chromium, Firefox, Safari/WebKit)

• Escopo: 10 fluxos críticos de negócio — não testar tudo, testar o que quebra o negócio:

◦ Login com Google OAuth → criar oportunidade → avançar para Proposta → aprovação → Contrato

◦ Alerta de data de relacionamento → e-mail recebido → tarefa criada

◦ Parceiro registra lead → responsável aprova engajamento → parceiro vê oportunidade

◦ Admin importa CSV de contatos → deduplicação → confirmação → contatos criados

◦ Usuário de tenant A tenta acessar URL de tenant B → redirecionado sem dados expostos

◦ Solicitar exportação de dados LGPD → arquivo gerado e enviado por e-mail em < 15 min

• Executados: a cada deploy no staging (< 10 minutos)

• Visual regression: screenshots de telas principais comparadas a cada deploy

## 6.4 Testes de Segurança

• SAST — Semgrep: análise estática de código no CI a cada PR; regras: injeção SQL, XSS, CSRF, secrets expostos, regex vulnerável a ReDoS

• DAST — OWASP ZAP: scan dinâmico automatizado no ambiente staging a cada deploy; alertas de nível Alto ou Crítico bloqueiam o deploy

• Dependency scan — Dependabot: verifica vulnerabilidades conhecidas em dependências npm toda semana; PRs automáticos para patches de segurança

• Testes de tenant isolation: suite dedicada de 20+ testes que verificam que usuário de tenant A nunca obtém dados de tenant B em nenhum endpoint

• Teste de rate limiting: verificar que 6ª tentativa de login é bloqueada; verificar que API retorna 429 após limite

• Penetration test manual: recomendado a cada 6 meses ou antes de grandes releases; escopo: OWASP Top 10 + lógica de negócio

## 6.5 Testes de Performance — k6

• Cenário base: 200 usuários simultâneos — p95 de latência < 300ms, zero erros 5xx

• Cenário de pico: 1.000 usuários simultâneos — p95 < 800ms, taxa de erro < 0,1%

• Testes de carga por módulo: pipeline (listagem de oportunidades), relatórios (query complexa), busca semântica (pgvector)

• Executados: antes de cada release de produção

## 6.6 Massa de Dados Gerada por Claude

Um script de seed realista é gerado e mantido pelo Claude Code com dados em português brasileiro, cobrindo casos extremos e cenários de borda:

• 5 Empresas Vendedoras (tenants) com configurações distintas de aprovação, IA e alertas

• 50 Empresas Clientes por tenant: variados setores, cidades, territórios e segmentos

• 200 Contatos por tenant: nomes, e-mails e telefones fictícios mas com formato válido; datas de aniversário variadas para testar alertas

• 150 Oportunidades por tenant distribuídas em todos os 7 estágios, com datas de criação retroativas cobrindo 24 meses

• Oportunidades com margem abaixo do mínimo para testar bloqueio de aprovação

• Propostas em múltiplas versões para testar comparador

• Contratos com vencimento em 30, 60 e 90 dias para testar alertas de renovação

• Tarefas vencidas para testar escalonamento

• Usuários em todos os perfis (Admin, Diretor, Gestor, Analista, Parceiro)

• Um tenant completamente vazio para testar estado inicial

seed comando: npx prisma db seed

arquivo: prisma/seed.ts (gerado e mantido pelo Claude Code)

# 7. Integrações com IAs de Mercado — Segurança e Integridade

## 7.1 Providers e Casos de Uso

Claude Haiku (Anthropic) — uso primário:

• Resumo de comunicações (e-mails, WhatsApp colados pelo usuário)

• Extração de próximos passos e tarefas com datas

• Vinculação de e-mail recebido a contato/oportunidade

• Reranking de resultados de busca semântica

• Análise inicial de comparação de versões de documentos

Claude Sonnet (Anthropic) — uso seletivo:

• Comparação detalhada entre versões de proposta (gera resumo executivo das diferenças)

• Análise de feedback de cliente (reuniões de pós-venda)

• Geração de relatório de impacto em solicitações de renovação complexas

Perplexity API — benchmarks de mercado:

• Sugestão de % de conversão por segmento e tipo de serviço

• Benchmarks de margem por setor para validação de proposta

• Fallback 1: Google Gemini API | Fallback 2: OpenAI Web Search

Embeddings para busca semântica:

• text-embedding-3-small (OpenAI) — geração de embeddings de comunicações e atividades

• Alternativa open-source: nomic-embed-text via Ollama (zero custo, self-hosted)

• Armazenados em pgvector no próprio banco — sem dependência de serviço externo de vector DB

## 7.2 Data Masking Layer — Proteção de PII

Nenhum dado pessoal identificável deve atingir os providers de IA. Uma camada obrigatória de anonimização processa todo texto antes do envio.

Funcionamento:

• Passo 1 — Tokenização: o texto é escaneado com regex e NER leve para identificar PII: nomes próprios → [PESSOA_N], e-mails → [EMAIL_N], telefones → [FONE_N], CPF/CNPJ → [DOC_N], valores financeiros → [VALOR_N], endereços → [ENDERECO_N]

• Passo 2 — Mapeamento: um dicionário temporário mapeia cada token ao valor original (ex.: { PESSOA_1: "João Silva", EMAIL_1: "joao@empresa.com" })

• Passo 3 — Envio mascarado: o texto com tokens é enviado ao provider de IA

• Passo 4 — Desmascaramento: a resposta da IA substitui tokens de volta aos valores originais antes de exibir ao usuário

• Passo 5 — Descarte: o dicionário de mapeamento é descartado após a request — nunca persistido

Exemplo de entrada original:

"Reunião com João Silva (joao@cliente.com.br) da Empresa ABC

discutiu proposta de R$ 150.000 para projeto de 6 meses."

Texto enviado à IA:

"Reunião com [PESSOA_1] ([EMAIL_1]) da [EMPRESA_1]

discutiu proposta de [VALOR_1] para projeto de [PRAZO_1]."

## 7.3 Políticas de Retenção por Provider

• Anthropic (Claude): dados da API não são usados para treinamento por padrão; opção de retenção zero dias disponível via header — recomendado ativar em produção

• OpenAI (embeddings + fallback): dados da API não são usados para treinamento por padrão; retenção padrão de 30 dias (pode ser reduzida a zero com plano Enterprise)

• Perplexity API: dados não são usados para treinamento; verificar política de retenção atualizada no onboarding e registrar no RIPD LGPD

• Google Gemini API: dados não são usados para treinamento por padrão no plano pago

Requisito: o DPA (Data Processing Agreement) com cada provider de IA deve ser assinado antes do go-live. Anthropic, OpenAI e Google oferecem DPA padrão para clientes de API.

## 7.4 Circuit Breaker e Fallback

• Circuit breaker implementado para cada provider: após 3 falhas consecutivas em 60 segundos, o circuit abre e requisições ao provider são rejeitadas por 5 minutos

• Estado aberto: funcionalidade de IA exibe mensagem "IA temporariamente indisponível — continue manualmente" sem quebrar o fluxo principal da aplicação

• Hierarquia de fallback para resumo: Claude Haiku → Claude Sonnet → modo manual (usuário preenche resumo sem IA)

• Hierarquia de fallback para benchmark: Perplexity → Gemini → OpenAI → último resultado em cache (máximo 7 dias)

• Todas as chamadas de IA têm timeout de 30 segundos — operação não bloqueia o usuário além desse limite

## 7.5 Controle de Custos e Rate Limits

• Limite mensal de tokens por tenant configurável pelo Super Admin (padrão: 1M tokens/mês)

• Alerta ao Admin do tenant em 80% e 100% do limite

• Bloqueio suave em 100%: IA desabilitada até virada do mês ou upgrade de plano

• Rate limit por usuário: máximo 60 chamadas de IA por hora para evitar abuso

• Custo exibido em tempo real no medidor de consumo (Seção 10.3) baseado na tabela de preços atualizada trimestralmente

# 8. Verificações de Segurança por Sprint

Segurança não é um sprint único — é uma camada presente em todos os sprints. Este checklist é executado antes de marcar qualquer sprint como concluído.

## 8.1 Checklist por Sprint

Sprint 0 (Foundation):

• Variáveis de ambiente: zero hardcode verificado por Semgrep

• gitignore: .env, .env.local e arquivos de chave excluídos

• Dependências: Dependabot configurado; zero vulnerabilidades críticas no package-lock.json inicial

Sprint 1 (Auth):

• 2FA TOTP funcional testado com app real

• Bloqueio de conta após 5 tentativas verificado com teste automatizado

• Clerk webhooks validados por assinatura (svix) — rejeitar requisições sem assinatura válida

• Tokens de sessão não expostos em logs

Sprint 2+ (Features):

• Toda nova tabela tem RLS policy configurada antes de ser usada

• Todo novo endpoint tRPC/REST tem middleware de auth + tenant + RBAC

• Inputs de arquivo: MIME validation + size limit implementados

• Nenhuma query sem WHERE tenant_id — revisão obrigatória em PR

Sprint 11 (Security Sprint):

• OWASP ZAP scan completo — zero vulnerabilidades Críticas ou Altas antes de fechar sprint

• Penetration test interno nas 5 principais superfícies de ataque: login, upload, API pública, busca, importação de CSV

• Headers verificados com securityheaders.com — score mínimo A

• Cookie banner testado em iOS Safari e Chrome Android

Antes de cada release de produção:

• Semgrep SAST sem alertas novos de nível Alto

• Dependabot: zero vulnerabilidades Críticas ou Altas em dependências

• Secrets scan (git-secrets ou Gitleaks) no histórico completo do repositório

• Revisão de permissões de IAM/roles: princípio de mínimo privilégio

• Teste de backup e restauração executado e documentado

# 9. Portabilidade para Nuvens Públicas

A arquitetura é cloud-agnostic por design: Docker como unidade de implantação, Terraform como IaC (Infrastructure as Code), e dependências de serviços abstraídas por variáveis de ambiente.

## 9.1 Mapeamento de Serviços por Cloud

Aplicação Next.js (container):

• AWS: ECS Fargate (serverless containers) ou App Runner

• GCP: Cloud Run (serverless containers)

• OCI: Container Instances ou OKE (Kubernetes gerenciado)

• Vercel: opção simplificada early stage (sem gerenciar infra)

Banco de Dados PostgreSQL:

• AWS: RDS PostgreSQL Multi-AZ (alta disponibilidade) + Read Replicas para relatórios

• GCP: Cloud SQL PostgreSQL com HA e backups automáticos

• OCI: MySQL HeatWave (alternativa) ou PostgreSQL gerenciado via parceiros

• Evolução do Neon: connection string é a única mudança necessária

Object Storage (documentos, templates):

• AWS: S3 + CloudFront CDN

• GCP: Cloud Storage + Cloud CDN

• OCI: Object Storage + CDN

• Alternativa cross-cloud: Cloudflare R2 (zero egress cost, qualquer cloud)

Cache e Filas (Redis + BullMQ):

• AWS: ElastiCache Redis

• GCP: Memorystore Redis

• OCI: Cache com Redis (OCI Cache)

• Self-hosted: Redis em container (válido para early stage em qualquer cloud)

WAF e CDN:

• Cloudflare: cloud-agnostic, recomendado independentemente da cloud de backend

• AWS: WAFv2 + CloudFront

• GCP: Cloud Armor + Cloud CDN

## 9.2 Terraform como IaC

• Módulos Terraform para cada cloud: aws/, gcp/, oci/ com os mesmos recursos mapeados

• Variáveis de ambiente separadas por cloud: terraform.tfvars por ambiente

• State remoto: Terraform Cloud ou S3/GCS para manter estado compartilhado entre devs

• Não escrever Terraform no Sprint 0 — usar Vercel + Neon para MVP; Terraform a partir do Sprint 12 para preparação de marketplace

## 9.3 Checklist de Portabilidade

• Zero referências a ARN AWS, project ID GCP ou OCID OCI no código da aplicação

• Storage acessado via SDK genérico ou variável de endpoint (ex.: S3_ENDPOINT configurável)

• Banco acessado via DATABASE_URL — Prisma suporta qualquer PostgreSQL

• Secrets injetados via variáveis de ambiente — não via serviço específico de cloud no código

• Docker image publicada no GitHub Container Registry (GHCR) — cloud-neutral

• Helm chart testado em kind (Kubernetes local) antes de publicar para cloud

## 9.4 Distribuição em Cloud Marketplaces

• AWS Marketplace: publicar como Container Product (imagem Docker + Helm chart); exige conta AWS Partner e ListingID; precificação por hora ou por assinatura mensal

• GCP Marketplace: publicar como Container Solution; requer aprovação do Google Cloud Partner Advantage; suporte a precificação por uso

• OCI Marketplace: publicar como Stack ou Container App; processo de revisão de segurança obrigatório

• Requisito comum a todos: SOC 2 Type II ou equivalente (ou declaração de conformidade) + documentação de segurança + suporte definido

## 9.5 Recomendação de Evolução de Infraestrutura

Fase 1 — MVP (meses 0-6):

• Vercel (app) + Neon Free (banco) + Cloudflare Free (WAF/CDN) + Redis cloud free tier

• Custo estimado: US$ 0-50/mês

Fase 2 — Crescimento (meses 6-18, primeiros clientes pagantes):

• Vercel Pro ou Railway + Neon Launch/Scale + Cloudflare Pro + Upstash Redis

• Custo estimado: US$ 100-300/mês

Fase 3 — Scale (18+ meses, clientes enterprise):

• AWS ECS Fargate + RDS PostgreSQL Multi-AZ + ElastiCache + CloudFront + WAFv2

• Custo estimado: US$ 500-2.000/mês (escala com receita)